## 列入厦门市“十三五”综合防灾减灾专项规划

## 的重大建设工程项目表

| 序 号 | 项目名称 | 项目 类别 | 主要建设内容及规模 | 建设 年限 | 估算 总投资 （万元） | “十三五” 投资估算 （万元） | “十三五” 主要目标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门市救灾物资储备库 | 物资储备 | 新建规模为不小于4000㎡、满足4-6万紧急转移人口生活救助的市级救灾物资储备库 | 2016 - 2019 | 5000 | 5000 | 完工 | 市民政局 |
| 2 | 石浔水闸改建工程 | 防洪 | 水闸总长144.2m，布置11孔闸门，单孔净长10m。 | 2015 - 2017 | 9630 | 8830 | 完工 | 同安区水利局 |
| 3 | 瑶江橡胶坝改建工程 | 防洪 | 将橡胶坝改建为水闸，水闸布共11孔10×4m平板钢闸门。 | 2018 - 2020 | 10000 | 10000 | 完工 | 同安区水利局 |
| 4 | 杏林湾排涝泵站 | 防洪 | 新建规模为280m3/s的排涝泵站。 | 2017 - 2022 | 68000 | 40000 | 部分完工 | 市住宅集团 |
| 5 | 地灾治理 | 地质 | 对调查、排查出来的地质灾害隐患点和新发生的地质灾害点实施排险、降险、治理，完成地质灾害（隐患）点整治150处。 | 5 | 20000 | 20000 | 完工 | 各区及相关部门 |
| 6 | 厦门对台渔业基地（B段一期） | 渔业 | 建设2个DT5000吨冷藏加工船舶位（兼顾4500吨级海洋科考船），年装卸量3万吨；南侧护岸总531.17米，配套建设对外连接市政道路359米。 | 2015 - 2017 | 11424 | 9424 | 完成一期工程建设的全部工程量，竣工验收，同时启动二期工程的建设。 | 市海洋与渔业局 |
| 7 | 海洋环境监测网络建设 | 海洋 | 建成完善的海洋环境监测网络和海洋环境监测信息平台，实现海洋环境监测数据共享和信息公开。 | 2016 - 2020 | 300 | 300 | 实现海洋环境监测数据共享和信息公开。 | 市海洋环境 监测站 |
| 8 | 厦门市森林防火监测预警指挥系统 | 林业 | 针对系统内53处野外监控设备升级，改造为数字传输，高清或红外摄像，同时改造市、区、林场8处室内指挥中心。 | 2017 | 1200 | 1200 | 竣工投入使用 | 市市政园林局 |
| 9 | 厦门市新一代天气雷达建设项目（续建） | 气象 | 建设一个雷达主阵地（海沧）和两个雷达辅助阵地（同安、翔安）。1.海沧雷达主阵地：选址于海沧蔡尖尾山上，建设新一代双偏振天气雷达观测系统、一套辅助探测系统和台风科技馆，以及配套业务、生活用房。2. 同安、翔安雷达辅助阵地主要建设内容包括：综合观测场地、业务及附属用房，并配备相应的观测站设备及科普设施。 | 2015 - 2017 | 27755 | 7000 | 建成一个雷达主阵地和两个雷达辅助阵地组成的中小尺度天气系统三维监测网，形成对中小尺度天气系统全历程的监测，提升对中小尺度天气的监测预报预警和服务能力。 | 市气象局 |
| 10 | 厦漳泉区域气象中心工程（续建） | 气象 | 1.完善区域综合气象观测站网； 2.建设区域气象业务服务系统； 3.建设区域气象装备保障系统； 4.建设区域气象信息中心（福建省气象信息中心厦门分中心）； 5.完善厦漳泉区域气象中心基础设施。 | 2015 - 2018 | 12000 | 3000 | 基本实现气象观测系统观测要素的多样化及布局的合理性，天气预报产品的精细化水平明显提高，气象灾害的预警预报提前量明显提升，气象科技区域联合创新能力有所增强，气象同城化水平全面提升。 | 市气象局 |
| 11 | 东南国际航运中心气象保障工程 | 气象 | 1.完善海洋气象综合观测站网； 2.建设东南航运气象保障服务业务系统。 | 2017 - 2020 | 10000 | 10000 | 到2020年，建成技术先进、功能齐备、稳定可靠、特色鲜明的现代海洋气象业务服务体系，近海精细化预报服务全覆盖，海洋气象服务整体实力达到国内先进水平, 使我市海洋气象灾害防御能力进一步提升，海洋经济发展气象服务能力显著增强。 | 市气象局 |
| 12 | 城市安全与宜居环境气象服务保障工程 | 气象 | 1.美丽厦门城市安全气象保障子工程：包括建设厦门市突发事件预警信息发布中心、提升城市运行安全气象服务保障能力、建设和完善网格化基层气象灾害防御网、建设和完善气象防灾减灾宣传教育平台等内容。 2.宜居城市气象服务保障子工程：包括强化宜居城市专项气象服务保障，重点建设城市交通运行、城市旅游和筼筜湖排水等专项气象服务保障体系、加强人工影响天气能力建设等内容。 3.空气质量和雾霾监测预报服务子工程：主要建设边界层气象监测系统和环境气象预报预警系统。 | 2017 - 2020 | 11500 | 11500 | 提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力，完善基层气象防灾减灾体系建设；加强城市精细化气象服务及重大社会活动气象保障服务，着力发展城市气象，强化城市气象服务功能，适应和满足现代城市发展对气象服务保障工作的需求。 | 市气象局 |
| 13 | 厦门智慧气象建设工程 | 气象 | 1.建设智慧气象大数据中心； 2.建设智慧气象服务平台； 3.建设智慧气象业务管理平台。 | 2018 － 2020 | 2500 | 2500 | 依托“智慧城市”建设优势，大力支持“智慧气象”建设。“智慧气象”建设将基于精细化的综合气象观测资料和预报预警服务产品，深入应用云计算、物联网、移动互联、大数据、智能等技术，推进气象与高影响行业数据、个性化需求信息的融合应用，推进气象服务“以人为本、无微不至、无所不在”。 | 市气象局 |
| 14 | 厦门市防震减灾科普教育基地 | 防震 | 建设厦门市防震减灾科普展览馆，使社会公众应对地震的能力明显增强，普遍掌握防震减灾基本知识和防震避险技能。 | 2018 － 2019 | 1600 | 1600 | 完工 | 市地震局、集美科技探索中心 |
| 15 | 地震预警系统 建设 | 防震 | 初步建成地震预警系统，形成对台湾地区及我省周边地区6.5级以上大震的预警能力。 | 2017 － 2019 | 800 | 800 | 完工 | 市地震局 |
| 16 | 现场应急平台 | 防震 | 现场应急平台是地震灾区政府高效有序组织抗震救灾的基础，现场应急平台具有现场信息采集、在线会商、音视频会商、协同标绘、图像传输等功能。它是近年来我国抗震救灾组织指挥的经验总结。 | 2016 － 2017 | 230 | 230 | 完工 | 市地震局 |
| 17 | 供电应急指挥中心建设、维护 | 应急指挥 | 进行应急指挥中心设施的日常运维、升级换代。 | 5 | 100 | 100 | 满足厦门电网应急指挥需求 | 厦门供电公司 |
| 18 | 市灾害应急救援指挥中心 | 应急指挥 | 提升厦门市灾害应急救援指挥能力 | 2016 － 2020 | 待定 | 待定 | 完成建设并投入使用 | 市公安消防支队 |
| 19 | 市水上救援训练基地 | 营房建设 | 提升厦门市水上灾害应急救援能力 | 2016 － 2020 | 待定 | 待定 | 完成建设并投入使用 | 市公安消防支队 |
| 20 | 同安工业 集中区消防站 | 营房建设 | 一级消防站 | 2016 － 2020 | 5500 | 5500 | 完成建设并投入使用 | 市公安消防支队 |
| 21 | 思明曾厝垵 消防站 | 营房建设 | 一级消防站 | 2017 － 2020 | 5500 | 5500 | 完成建设并投入使用 | 市公安消防支队 |
| 22 | 翔安林前 消防站 | 营房建设 | 特勤消防站 | 2017 － 2020 | 7000 | 7000 | 完成建设并投入使用 | 市公安消防支队 |
| 23 | 海沧南部 消防站 | 营房建设 | 一级消防站 | 2018 － 2020 | 5500 | 5500 | 完成建设并投入使用 | 市公安消防支队 |