厦门市园林绿化工程建设市场管理改革创新

试点工作方案

根据住建部《关于开展园林绿化工程建设市场管理改革创新试点工作的通知》（建办城函（2017）543号）要求，结合我市园林绿化工程建设市场管理工作实际，制定本试点工作方案。

一、总体要求

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实国务院关于“放管服”改革要求，将城市园林绿化作为生态文明建设和改善人民群众生活质量的重要内容。主动转变政府职能，强化事中、事后监管，切实加强园林绿化工程全过程的控制和管理，推动园林绿化从“重数量”向“量质并举”转变，从“重建设”向“建管并重”转变，从单一功能向复合功能转变，进一步提升园林绿化建管水平，为我市建设“五大发展”示范市作出贡献。

二、基本原则

解放思想，先行先试。全面认识深化改革的精神，结合国务院“放管服”改革，坚持解放思想，放开步子先行探索，积极作为，主动试行相关政策。

大胆创新，因地制宜。坚持问题导向，结合我市实际情况和园林绿化行业发展现状，进行有针对性的探讨和试点改革。

政府主导，统筹协调。强化园林绿化主管部门职责，建立信用信息管理体系，健全园林绿化工程全过程监管机制。鼓励民间资本进入园林绿化工程建设市场，鼓励第三方机构开展监管服务。

三、试点目标

本次试点工作从园林绿化工程建设市场监管综合试点、信用体系建设试点和履约保证体系改革试点三方面入手，有所侧重地进行先行先试。到2018年6月，完成我市园林绿化工程建设市场管理的试点工作和经验总结，为全国园林绿化工程建设市场管理改革创新提供实践操作样本和经验借鉴。

（一）理顺园林绿化市场主体监管体制，引导培育市场。一是按照国务院关于“谁主管、谁监管”的要求，理顺园林绿化市场主体监管体制，强化对我市园林绿化市场主体的有效监管。二是鼓励优秀园林绿化企业参与我市园林绿化建设，引导我市园林绿化行业的良性竞争。三是加强对园林绿化设计方案的评审和施工图的审查，加强对园林绿化工程的质量监督，促进企业提高自身业务水平。

（二）建立信用评价体系，引导园林绿化工程招投标工作。建立园林绿化市场主体信用评价体系，规范我市园林绿化市场秩序，明确园林绿化建设市场信用评价等级结果在工程招投标的应用，持续推进园林绿化行业信用体系良性发展。

（三）完善园林绿化行业标准规范。制定园林绿化工程合同范本，完善园林绿化工程招投标管理办法，完善园林绿化植物材料规格等级标准及信息价，以适应行业发展需要。

四、试点内容

（一）开展事中事后监管体系建设。一是强化园林绿化工程过程监督。市市政园林局作为全市园林绿化的主管部门，要强化对园林绿化市场主体的监管工作，实行园林绿化工程项目监理制度和质量监督制度并重的办法。市园林绿化工程质量监督站对工程前期、施工过程、竣工验收等各阶段（如项目报监、地基基础、种植土壤、隐蔽工程、苗木规格、观感质量、合同期养护等）进行全程监督，制定《厦门市园林绿化工程过程监督问题清单和监管措施》，提升园林绿化工程质量。二是创新园林绿化工程事后监管方式。探索开展园林绿化工程景观效果评价，将景观效果评价等级要求纳入招标文件，评价结果作为企业信用管理的重要参考依据。

（二）推进园林绿化信用体系建设。一是修订《厦门经济特区园林绿化条例》。顺应上位法的变化和行业发展的需要，修订《厦门经济特区园林绿化条例》，明确园林绿化信用体系建设的必要性。二是建立园林绿化市场主体的信用评价体系。制定《厦门市园林绿化施工企业信用评价实施办法》和相应配套文件，强化园林绿化工程项目过程监督，完善我市园林绿化工程建设市场的信用体系建设。

（三）改革园林绿化工程招投标方式。一是改进园林绿化招投标管理办法。根据招投标管理相关规定和行业发展特点，明确信用评价结果在招投标中的应用，发布《关于将园林绿化施工企业信用评价结果纳入园林绿化工程施工招投标应用的通知》。二是制定园林绿化工程合同范本。参考建设工程施工合同，结合园林绿化项目的特点和专业，制定《厦门市园林绿化工程施工合同范本》。

（四）探索工程建设履约保证体系改革

引导园林绿化企业以银行保函的形式提供履约担保。探索发展履约保证保险和工程质量保险的险种设置、收费标准、理赔认定、市场规模等问题。

五、实施计划与责任分工

实施计划的时间安排为：2018年1月，全面推进各项试点工作；2018年6月完成试点，进行经验总结，具体如下表：

实施计划与责任分工表

| 序号 | 试点主要内容 | 工作目标 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善事中事后监管措施 | 1．制定《厦门市园林绿化工程过程监督问题清单和监管措施》 | 2018年3月 | 市市政园林局、市建设局、市交通运输局 |
|  |  | 2.制定《厦门市园林绿化工程景观效果评价办法》 | 2018年3月 |  |
| 2 | 改革招投标方式，制定施工合同范本 | 1．发布《关于将园林绿化施工企业信用评价结果纳入园林绿化工程施工招投标应用的通知》 | 2018年3月 | 市建设局、市市政园林局、市政务中心管委会 |
|  |  | 2.制定《厦门市园林绿化工程施工合同范本》 | 2018年6月 |  |
| 3 | 推进信用体系建设 | 1.修订《厦门经济特区园林绿化条例》 | 2018年3月 | 市市政园林局、市发改委、市建设局、市交通运输局、市法制局 |
|  |  | 2.制定《厦门市园林绿化施工企业信用评价实施办法》 | 2017年6月 |  |
|  |  | 3.制定《厦门市园林绿化施工企业信用评价操作细则》 | 2017年8月 |  |
|  |  | 4. 厦门市园林绿化施工企业信用评价系统建设 | 2017年8月 |  |
| 4 | 探索履约保证保险和工程质量保险 | 编制《厦门市园林绿化工程履约保证保险和工程质量保险可行性研究报告》 | 2018年6月 | 市发改委、市财政局、市建设局、市市政园林局、市政务中心管委会 |
| 5 | 试点工作总结 | 《厦门市园林绿化工程建设市场管理改革创新试点工作总结》 | 2018年6月 | 市市政园林局牵头，汇总各领导小组成员单位工作情况 |

六、保障措施

（一）组织保障。成立市园林绿化工程建设市场管理改革创新试点工作领导小组，领导小组由分管市领导为组长，成员由市政府办公厅、市发改委、市财政局、市建设局、市交通运输局、市水利局、市市政园林局、市法制局和市政务中心管委会等部门负责人组成。领导小组下设办公室，挂靠市市政园林局，具体负责制订试点工作方案的协调落实工作。建立园林绿化工程建设市场管理改革创新试点工作联席会议制度，定期召开试点工作联席会议，统筹协调实施过程中的问题，加快推进试点相关工作。

（二）立法保障。积极推进《厦门经济特区园林绿化条例》修订工作，并按《条例》要求，及时制定相关配套文件，有序推进园林绿化行业的改革与管理创新。

（三）经费保障。本次试点工作主要以政策制定和市场引导为主，涉及经费主要包括编制《厦门市园林绿化工程履约保证保险和工程质量保险可行性研究报告》和委托第三方信用服务机构开展信用信息核查，以及建设信用评价系统所需的软硬件相关费用，相关费用纳入市财政统筹。